PROJECT CHARTER

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Project Title:** | Aplicación para Control de Datos Nutricionales | | | |
|  | | | | |
| **Project Sponsor:** | | César Duarte | **Date Prepared:** | 27 de mayo, 2019 |
|  | | | | |
| **Project Manager:** | | Diego Chaves Castro | **Project Customer:** | Nike |
| **Project Purpose or Justification:** | | | | |
| El proyecto busca proveer una herramienta a los usuarios en Costa Rica que desean cuidar su salud por medio de una alimentación saludable y alineada a principios nutricionales según sus datos personales y nutricionales. | | | | |
| **Project Description:** | | | | |
| Este proyecto consiste en una aplicación web responsiva de fácil control para el usuario que le permita formar planes nutricionales, calcular su IMC y ver su progreso con base en información que el usuario ingrese de manera recurrente. | | | | |
| **High-Level Requirements:** | | | | |
| * Creación de usuarios con datos personales de nutrición * Cálculo del IMC * Creación de dietas semanales según metas del usuario * Contador de calorías diarias * Bitácora de cambios en peso e IMC | | | | |

| **High-Level Risks:** |
| --- |
| * Fallas de lógica en la creación de las dietas que comprometan la salud del usuario * Mal recibimiento del usuario debido a una experiencia de usuario desagradable * Cambios desmedidos que no se puedan realizar debido al presupuesto del proyecto |

PROJECT CHARTER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Project Objectives** | **Success Criteria** | **Person Approving** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scope:** |  |  |
| Desarrollar una herramienta para las personas que deseen una mejora en sus hábitos alimenticios mediante la creación de un plan nutricional y el cálculo del IMC. | La aplicación finalizada cumpla con los requerimientos necesarios. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Time:** |  |  |
| Emplear el tiempo aproximado de 10 semanas dentro del 2do cuatrimestre para completar con los requerimientos de la aplicación. | Entrega de la aplicación en semana 15 completamente funcional. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cost:** |  |  |
| Utilizar la menor cantidad de costos para la implementación y lanzamiento de la aplicación a nivel general. | El presupuesto no se vea afectado en un déficit. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Other:** |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Summary Milestones** | **Due Date** |
| Documento creado | 27 de mayo, 2019 |
| Documento actualizado | 9 de junio, 2019 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

PROJECT CHARTER

|  |
| --- |
| **Estimated Budget:** |
| $20000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stakeholder(s)** | **Role** |
| César Duarte | Cliente principal de la aplicación |
| Personas mayores de 15 años | Usuarios de la aplicación que quieren mejorar sus hábitos alimenticios. |
| Programadores | Administradores y creadores de los requerimientos de la aplicación. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Project Manager Authority Level** | | |

|  |
| --- |
| **Staffing Decisions:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Budget Management and Variance:** |
|  |

PROJECT CHARTER

|  |
| --- |
| **Technical Decisions:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Conflict Resolution:** |
|  |

**Approvals:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Project Manager Signature |  | Sponsor or Originator Signature |
|  |  |  |
| Project Manager Name |  | Sponsor or Originator Name |
|  |  |  |

Date Date